Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o.  |  IČO: 00673803  |  Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem

Příloha č. 4 – Harmonogram sezónních prací a četnost

Celoroční údržba areálu Letního kina Ústí nad Labem  |  Rozloha 35 000 m²

🌱  JARO  (březen – květen)

Hlavní zaměření: Regenerace po zimě a zahájení vegetačního období.

| Činnost / práce | Specifikace a rozsah | Četnost |
| --- | --- | --- |
| Generální jarní úklid | Odstranění zimních nánosů, listí, větví a naplavenin z celého areálu (travnaté plochy, cesty, hlediště). | 1× jednorázově (březen) |
| Údržba trávníků – seč | První seč se sběrem a odvozem biohmoty (do konce dubna). Obsekávání lamp, laviček, stromů. Začištění okrajů. Zametení chodníků v den seče. | 1–2× měsíčně (dle růstu) |
| Dotravňování (obnova porostu) | Vertikutace, srovnání terénu, dosypání substrátu, výsev travní směsi na poškozená místa, základní zálivka. Pobytové / reprezentativní zóny. | 1× (duben / květen) |
| Péče o dřeviny | Průklest keřů, odstranění suchých větví (bez plošiny). Tvarování po konzultaci s dendrologem. Certifikovaný arborista. | 1× (v rámci jarního úklidu) |
| Dětské a herní hřiště | Bezpečnostní kontrola herních prvků. Doplnění mulčovací kůry (frakce 20–80 mm, hloubka min. 200 mm) – 1× ročně v jaru. Zametení okolí. | 1× měsíčně + doplnění kůry 1× (jaro) |
| Sběr větví, odpadu, hlášení rizik | Průběžný sběr spadlých větví a jiného odpadu. Hlášení nebezpečných stromů zadavateli. | Průběžně |
| Okapové svody a vpusti | Čištění okapů, svodů a kanalizačních vpustí. | Průběžně |
| Úklid zpevněných ploch | Zametení všech chodníků, přístupových cest, hlediště, hřiště. | 1× měsíčně |

☀️  LÉTO  (červen – srpen)

Hlavní zaměření: Reprezentativní vzhled pro návštěvníky a operační čistota.

| Činnost / práce | Specifikace a rozsah | Četnost |
| --- | --- | --- |
| Intenzivní seč travnatých ploch | Seč se sběrem a odvozem biohmoty. Porost nesmí přesáhnout výšku 15 cm. Obsekávání lamp, laviček, stromů. Zametení chodníků v den seče. | 1–2× měsíčně |
| Mulčování parkových zón | Údržba parkových a okrajových zón mulčováním na místě (tam kde to výška porostu dovoluje). | Dle potřeby (min. 1× za léto) |
| Operační úklid po akcích | Úklid areálu po kulturních akcích, vyprazdňování košů, zametání hlediště. | Operativně dle akcí |
| Chemická likvidace plevele | Aplikace herbicidů na dlážděných a mlatových cestách po konzultaci s příslušným odborem města. | 1–2× za léto |
| Dětské a herní hřiště | Bezpečnostní kontrola herních prvků. Nahrnutí a uhrabání mulčovací kůry. Zametení okolí. | 1× měsíčně |
| Sběr větví, odpadu, hlášení rizik | Průběžný sběr. Mimořádný sběr do 24 h po silném větru / bouřce. | Průběžně |
| Okapové svody a vpusti | Čištění; mimořádně po přívalových deštích nebo při ucpání. | Průběžně |
| Běžná údržba cest | Odstraňování kamenů, cihel, betonu a cizích předmětů. Odkládání na určené místo, odvoz. | Průběžně; odvoz 1× měsíčně |

🍂  PODZIM  (září – listopad)

Hlavní zaměření: Úklid biomasy a příprava na vegetační klid.

| Činnost / práce | Specifikace a rozsah | Četnost |
| --- | --- | --- |
| Hrabání listí | Hrabání nebo foukání z travnatých ploch, hřiště, hlediště a cest. Max. výška porostu 15 cm. Práce hotovy do 7 dní. | 1× za 3 týdny; max. 5× ročně; první do konce října |
| Podzimní seč | Poslední seč se sběrem a odvozem, začištění ploch před zimou. | 1× (říjen / listopad) |
| Dotravňování (obnova porostu) | Druhý výsev – obnova a zahuštění travního porostu za vhodných klimatických podmínek. Pobytové / reprezentativní zóny. | 1× (září / říjen) |
| Pěstební zásahy na dřevinách | Prořezy keřů a stromů po konzultaci s dendrologem. Výhradně certifikovaný arborista. Vizuální kontrola stability stromů. | Průběžně (celoročně) |
| Zazimování areálu | Příprava areálu na zimní klid. Čištění okapů a vpustí po opadu listí. | 1× (listopad) |
| Dětské a herní hřiště | Bezpečnostní kontrola herních prvků. Nahrnutí a uhrabání kůry do konce listopadu. | 1× měsíčně |
| Sběr větví, odpadu, hlášení rizik | Průběžný sběr. Mimořádný sběr do 24 h po bouřce. | Průběžně |
| Okapové svody a vpusti | Čištění (zejm. po opadu listí). | Průběžně |

❄️  ZIMA  (prosinec – únor)

Hlavní zaměření: Bezpečnost a monitoring areálu.

| Činnost / práce | Specifikace a rozsah | Četnost |
| --- | --- | --- |
| Kontrolní obchůzka | Monitoring areálu, kontrola stavu oplocení, budov a herních prvků. Hlášení závad zadavateli. | 1× měsíčně |
| Sběr větví, odpadu, hlášení rizik | Odstranění spadlých větví po větru, sněhu, námraze. Hlášení rizik (nakloněné stromy apod.). | Průběžně / po bouři |
| Dětské a herní hřiště | Bezpečnostní kontrola a vizuální obhlídka herních prvků. | 1× měsíčně |
| Okapové svody a vpusti | Kontrola a případné čištění okapů, svodů a vpustí. | Průběžně |

Závazné podmínky plnění

| Požadavek | Specifikace |
| --- | --- |
| Deník prací | Dodavatel vede deník prací: rozsah (m² seče/hrabání), datum, čas, počet pracovníků/strojů, množství odvezené biohmoty (tuny/m³), klimatické podmínky. |
| Dokončení prací | Práce musí být hotovy do 7 dní od zahájení za příznivého počasí. |
| Likvidace odpadu | Veškerý odpad a biohmota odvezeny na legální skládku do 24 hodin. Vážní lístky jsou povinnou přílohou každé faktury. |
| Stáří techniky | Vozidla a stroje nesmí být starší 10 let ke dni uzavření smlouvy. Dodavatel doloží technické průkazy. |
| Koordinace | Termíny všech prací konzultovány se zadavatelem. Zadavatel může hlučné práce v určitých časech přesunout. |
| Bezpečnost | Při seči a mulčování uzavřena příslušná část areálu. Rizikové kácení pouze ve všední dny (mimo havárie). |
| Invazní druhy | Dodavatel hlásí výskyt invazních druhů (pajasan žláznatý aj.). Jejich likvidace je v kompetenci města. |
| Arborista | Veškeré pěstební zásahy na stromech provádí výhradně certifikovaný arborista. |

Příloha č. 4 tvoří závaznou součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Celoroční údržba areálu Letního kina Ústí nad Labem".